## Slide 1: Seguimiento de actividades semanal José Antonio Fuentes Ramirez Semana del 16 de Junio al 20 de Junio 2025 Área Desarrollo Becarios

## Slide 2: Avance Semanal – Becarios - Semana 3
No. | Descripción | Fecha | Responsable | Estatus | Avance
1 | Introducción de Código De Modelos y Submodelos en Xamarin de la App de Preventa – William Jasso | 16.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%
2 | Análisis de Código de Modelos y Submodelos de la App de Preventa | 16.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%
3 | Documentación del Código de Modelos y Submodelos de la App de Preventa | 16.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | En proceso | 40%
4 | Análisis de Código de Vistas de la App de Preventa | 16.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | En proceso | 60%
5 | Análisis de Código de Clases de la App de Preventa | 17.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%
6 | Documentación del Código de la app de Preventa | 17.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%
7 | Análisis de Código de Vistas de la App de Preventa | 17.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%
8 | Videollamada para verificación de errores de Gestion_Clientes_V5 | 17.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%
9 | Documentación del Código de la App de Gestion_Clientes_V5 | 17.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%

## Slide 3: Avance Semanal – Becarios - Semana 3
No. | Descripción | Fecha | Responsable | Estatus | Avance
9 | Asignación e Introducción al Curso “Desarrollar habildades de Códificación en APEX” – William Jasso | 18.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%
10 | Curso “Desarrollar habildades de Códificación en APEX” – Unidad 1 y 2 | 18.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%
11 | Curso “Desarrollar habildades de Códificación en APEX” – Unidad 3 | 18.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | En proceso | 10%
12 | Entrega de Documentación de App Preventa y App Gestion_Clientes_V5 | 18.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%
13 | Finalización de Curso “Desarrollar habildades de Códificación en APEX” – Unidad 4 | 19.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%
14 | Documentación de realización del Curso de Salesforce | 19.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%
15 | Introducción a Pruebas Debug de la App Preventa e Inicio de sesión – William Jasso | 20.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%
16 | Pruebas de Ejecución de la App Preventa | 20.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%
17 | Análisis mediante debug de la App de Preventa | 20.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%

## Slide 4: Avance Semanal – Becarios - Semana 3
No. | Descripción | Fecha | Responsable | Estatus | Avance
18 | Pruebas de Rendimiento de la App de Preventa en distintos dispositivos móviles | 20.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%
19 | Reporte de Rendimiento en dispositivos Android en la App de Preventa | 20.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | En proceso | 10%

## Slide 5: Avance Semanal – Becarios - Semana 4
No. | Descripción | Fecha | Responsable | Estatus | Avance
1 | Introducción de Funcionamiento de la App de Preventa – William Jasso | 23.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%
2 | Explicación de Loggin a Saleforce y asignación de permisos – William Jasso | 23.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%
3 | Análisis de Descarga de Información de la App de Preventa | 23.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%
4 | Cálculos de descarga - almacenamiento y verificación en distintos dispositivos de la App de Preventa. | 23.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | En proceso | 60%
5 | Cálculos de descarga - almacenamiento y verificación en distintos dispositivos de la App de Preventa. | 24.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%
6 | Documentación del Análisis en Hojas de Cálculo. | 24.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%
7 | Optimización de Tiempos de Almacenamiento de información en la App de Preventa. | 25.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%
8 | Cambió de Bucles y Condicionales a RunTransaction para empaquetar los datos correctamente. | 25.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%

## Slide 6: Avance Semanal – Becarios - Semana 4
No. | Descripción | Fecha | Responsable | Estatus | Avance
9 | Elaboración de Documentación de Cambios a la app de Preventa en su versión 1.7 | 25.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%
10 | Explicación de Funcionamiento de la App de AutoVenta Rica y Reparto – William Jasso | 26.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%
11 | Análisis de las Apps´s de AutoVenta Rica y Reparto | 26.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%
12 | Cambios realizados a la App de AutoVenta Rica en su Versión 2.3.3 a la App de Reparto | 26.06.2025 | José Antonio Fuentes Ramírez | Concluido | 100%